LAEVA VALLAVOLIKOGU

MÄÄRUS

| Laeva | .09.2013.a. nr |
| --- | --- |
| Laeva Vallavolikogu 18.12.2012. a. määruse nr 74 „Laeva Vallavolikogu 20.12.2011. a. määrusega nr 50 vastu võetud „Laeva valla arengukava aastateks 2012-2025 vastu võtmine“ muutmine ja uue redaktsiooni kinnitamine“ muutmine |  |

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7 ja § 372 lg 7 alusel.

§ 1. 	Muuta Laeva Vallavolikogu 18.12.2012. a. määrus nr 74 „Laeva Vallavolikogu 20.12.2011. a. määrusega nr 50 vastu võetud „Laeva valla arengukava aastateks 2012-2025 vastu võtmine“ muutmine ja uue redaktsiooni kinnitamine“ järgnevalt:

- Muuta punkti 5 „Tegevuskava ja investeeringud 2012-2016“ vastavalt määruse lisale 1.

§ 2. Avaldada Laeva valla arengukava 2012-2025 muudatused Laeva valla veebilehel www.laeva.ee ja paberkandjal Laeva Rahvaraamatukogus.

§ 3. 	Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

| Arvo Pennonen |  |
| --- | --- |
| Vallavolikogu esimees |  |

Lisa 1

Laeva Vallavolikogu 00.00.2013. a.

otsusele nr 00

# 5.Tegevuskava ja investeeringud 2014 – 2017

| TEGEVUS | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2025 | RAHASTAMISE ALLIKAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HARIDUS |
| Koolimaja remont - I etapp (rek. projekti koostamine, sh ventilatsiooniprojekt) |  |  |  |  |  | Vald |
| Koolimaja remont - II etapp (klassiruumide ümberehitus/rekonstrueerimine, sh. ahjude väljalõhkumine) |  | 10000 | x* | x* | x* | Vald+struktuurifondid |
| Koolimaja remont - III etapp (ventilatsiooni väljaehitamine) |  | 60000 | x* | x* | x* | Vald+struktuurifondid |
| Koolimaja remont - IV etapp (vahelagede ja katuse rek.) |  |  |  |  | x* | Vald+struktuurifondid |
| Staadioni rekonstrueerimine |  |  |  |  | x* | Vald+struktuurifondid |
| Investeeringud kokku |  | 70000 |  |  |  |  |
| KOOLIEELNE KASVATUS (LASTEAED) |
| Lasteaia remont - I etapp (Ventilatsiooni väljaehitamine) | 60000 |  |  |  |  | Vald |
| Lasteaia remont - II etapp (0 energia majaks ümberehitamine) |  |  |  |  | x* | Vald+struktuurifondid |
| Investeeringud kokku | 60000 |  |  |  |  |  |
| RAAMATUKOGU |
| Raamatukogu remont - I etapp |  |  |  |  | x | Vald |
| Investeeringud kokku |  |  |  |  |  |  |
| KULTUURIMAJA |
| Inventari soetamine |  |  |  |  | x | Vald |
| Investeeringud kokku |  |  |  |  |  |  |
| TEHNILINE INFRASTRUKTUUR |
| Üldvalgustuse parendamine (Siniküla küla, Laeva küla, Kärevere küla) |  |  | x* | x* | x* | Vald+struktuurifondid |
| Kanalisatsiooni ja veetrasside väljaehitamine (Siniküla küla, Kärevere küla) |  |  |  |  | x | Vald+struktuurifondid |
| Reservpumbamaja rek. |  | 71000 |  |  |  | Vald+struktuurifondid |
| Valla teede rekonstrueerimine | 81000 | 46000 | 46000 | 46000 |  | Vald |
| Matkaradade rajamine |  |  |  |  | x | Vald+struktuurifondid |
| Kergliiklustee rajamine |  |  | 180000 | x* | x* | Vald+struktuurifondid |
| Laeva jõe ja paisjärve puhastamine - I etapp - kalapääsu ehitamine ja paisjärve puhastamine | 191560* |  |  |  |  | Vald+struktuurifondid |
| Laeva jõe ja paisjärve puhastamine - II etapp - jõe puhastamine |  | x* | x* | x* | * |  |
| Koostöös Tähtvere vallaga Kärevere silla juurde puhkekeskuse rajamine |  | 10000 |  |  |  | Vald+struktuurifondid |
| Spordipargi rajamine Laeva külla |  |  | x* | x* | x* | Vald+struktuurifondid |
| Investeeringud kokku | 272560 | 127000 | 226000 | 46000 |  |  |
| TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE |
| Perearstikeskuse rek - II etapp (hoone soojustamine) | 70000* | x* | x* | x* | x* | Vald+struktuurifondid |
| Väänikvere tee 7 sotsiaalmajaks väljaehitamine I etapp - eeltööd (projekt) | 5000 |  |  |  |  | Vald |
| Väänikvere tee 7 sotsiaalmajaks väljaehitamine II etapp – ehitustööd |  | 100000 | 100000 |  |  | Vald+struktuurifondid |
| Investeeringud kokku | 75000 | 100000 | 100000 |  |  |  |
| KÜLAARENG |
| Mänguväljakute rajamine |  | 5000 | x* | x* | x* | Vald+struktuurifondid |
| Kärevere kooli renoveerimine |  |  |  |  | x* | Vald+struktuurifondid |
| Siniküla sauna renoveerimine |  |  |  |  | x* | Vald+struktuurifondid |
| Laeva külas saun-puhkekeskuse rajamine |  |  |  |  | x* | Vald+struktuurifondid |
| Noortekeskuse loomine | x* |  |  |  |  | Vald+struktuurifondid |
| Investeeringud kokku |  | 5000 |  |  |  |  |
| JUHTIMINE JA HALDUS |
| Investeeringud kokku | 0 | 0 |  |  |  |  |
| KOKKU | 407560 | 302000 | 326000 | 46000 |  |  |
| * - Projektitaotlus vastavalt avatud meetmete võimalustele |

2013-2016 ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA TÄITMINE

Hinnang 2013-2016 arengukava tegevuskavas toodud tegevuste/ülesannete ja projektide täitmisele: + - täidetud, v - osaliselt täidetud, ? - dokumenteeritud informatsioon puudub, 0 – täitmata.

| Nr | Tegevus | 2013 | Märkus |
| --- | --- | --- | --- |
| Haridus |
| 1 | Koolimaja remont – I etapp | v | 2013. a. sügisperioodil teostatud ventilatsiooni projekteerimine |
| Tehniline infrastruktuur |
| 2 | Valla teede rekonstrueerimine | v | 2013. a. sügisperioodil teostatakse Laeva-Palupõhja tee geoloogiline uuring, et antud teelõik saaks korralikult välja ehitatud. 2013. a. planeeritud kergem rekonstrueerimine ei oleks taganud teelõigu pikemaajalist vastupidavust. |
| 3 | Laeva jõe ja paisjärve puhastamine | 0 | Teostati paisu ja kalapääsu eelprojekti koostamine |
| Juhtimine ja haldus |
| 4 | Internetiühenduse parendamine | + |  |

Seletuskiri

Määruse eelnõu „Laeva valla arengukava 2012-2025 muutmine“ juurde

Eelnõu eesmärk

Määruse eelnõu koostamise eesmärk on viia kehtiv Laeva valla arengukava 2012-2025 vahepeal toimunud arengutega kooskõlla.

Eelnõu juriidiline alus

kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7 ja § 372 lg 7

§ 22.  	Volikogu pädevus

- Volikogu ainupädevusse kuulub järgmiste küsimuste otsustamine:

7) 	valla või linna arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmine ning muutmine;

§ 372. Arengukava ja eelarvestrateegia koostamine, menetlemine, vastuvõtmine ning avalikustamine

(7)	Valla- või linnavolikogu kinnitab arengukava ja eelarvestrateegia määrusega hiljemalt käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud tähtpäevaks. Arengukava ja eelarvestrateegia peavad olema vastu võetud enne eelseisva aasta eelarve vastuvõtmist.

Laeva vallavalitsus arutas käesolevat määrust 18.09.2013. a. istungil ja otsustas selle suunata Laeva vallavolikogu menetlusse. Vallavalituse koosolekul arutati läbi ka 11. septembri Haridus-, kultuuri- ja noorsookomisjoni ja 16. septembri Eelarve-, majandus- ja keskkonnakomisjoni ettepanekud.

Laeva valla arengukava oli avalikul väljapanekul 23.09-14.10. 10.Oktoobri seisuga parandusettepanekuid ei ole laekunud.

Laeva vallavalitsus arutas Laeva valla arengukava ning eelarvestrateegiat 09.10.2013. a. Vallavalitsuse istungil ning korrigeeris arengukava punkti nr 5 „Tegevuskava ja investeeringud 2014-2017“ (et oleks kooskõlas eelarvestrateegiaga).

Kaimo Puniste