EELNÕU

Eelnõu koostaja: Ulvi Viilvere

Eelnõu esitaja: vallavalitsus

LAEVA VALLAVOLIKOGU

MÄÄRUS

| Laeva | .2014.a. nr |
| --- | --- |

Laeva valla arengukava aastateks 2012-2025

muutmine ja uue redaktsiooni kinnitamine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7 ja § 372 lg 7 alusel.

§ 1. 	Kinnitada Laeva valla arengukava aastateks 2012-2025 uus redaktsioon (käesolevale määrusele lisatud).

§ 2.  Tunnistada kehtetuks Laeva Vallavolikogu 26.11.2013. a. määrus nr 1 „ Laeva           valla arengukava aastateks 2012-2025 muutmine ja uue redaktsiooni kinnitamine“.

§ 3. Avaldada Laeva valla arengukava 2012-2025 uus redaktsioon Laeva valla veebilehel ja paberkandjal Laeva Rahvaraamatukogus.

§ 4. 	Määrus jõustub 01. jaanuaril 2015. a.

| Kaido Põdersoo |  |
| --- | --- |
| Vallavolikogu esimees |  |

Lisa 1

Laeva Vallavolikogu 00.00.2014. a.

otsusele nr 00

# 5.Tegevuskava ja investeeringud 2015 – 2025

| TEGEVUS | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018-2025 | RAHASTAMISE ALLIKAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HARIDUS |  |  |  |  |  |  |
| Koolimaja remont - I etapp (rek. projekti koostamine, sh ventilatsiooniprojekt) |  |  |  |  |  | Vald |
| Koolimaja remont - II etapp (klassiruumi ümberehitus, sh. ahjude väljalõhkumine) | 10 000 | x* | x* | x* | x* | Vald |
| Koolimaja remont - III etapp (ventilatsiooni väljaehitamine) |  | x* | x* | x* | x* | Vald+struktuurifondid |
| Koolimaja remont - IV etapp (vahelagede rek.) |  |  |  |  | x | Vald+struktuurifondid |
| Staadioni rekonstrueerimine |  |  |  |  | x | Vald+struktuurifondid |
| Investeeringud kokku | 10000 |  |  |  |  |  |
| KOOLIEELNE KASVATUS (LASTEAED) |  |  |  |  |  |  |
| Lasteaia remont - I etapp (Ventilatsiooni väljaehitamine) |  |  |  |  |  | Vald |
| Lasteaia remont - II etapp (0 energia majaks ümberehitamine) | 14000 |  |  |  | x | Vald |
| Investeeringud kokku | 14000 |  |  |  |  |  |
| RAAMATUKOGU |  |  |  |  |  |  |
| Raamatukogu remont - I etapp |  |  |  |  | x | Vald |
| Investeeringud kokku |  |  |  |  |  |  |
| KULTUURIMAJA |  |  |  |  |  |  |
| Inventari soetamine |  |  |  |  | x | Vald |
| Investeeringud kokku |  |  |  |  |  |  |
| TEHNILINE INFRASTRUKTUUR |  |  |  |  |  |  |
| Üldvalgustuse parendamine (Siniküla küla, Laeva küla, Kärevere küla) |  | x* | x | x* | x | Vald+struktuurifondid |
| Kanalisatsiooni ja veetrasside väljaehitamine (Siniküla küla, Kärevere küla) |  |  |  |  | x | Vald+struktuurifondid |
| Veevarustuse tagamine Siniküla külas Pilpa teel | 10000 |  |  |  |  |  |
| Reservpumbamaja rek. |  | 71000 |  |  |  | Vald+struktuurifondid |
| Valla teede rekonstrueerimine | 82948 | 46000 | 46000 | 46000 | x | Vald |
| Matkaradade rajamine |  |  |  |  | x | Vald+struktuurifondid |
| Kergliiklustee rajamine I etapp – projekti koostamine | 20000 |  |  |  |  | Vald+struktuurifondid |
| Kergliiklustee rajamine lI etapp – ehitustööd |  | 160000 | x* | x* | x* |  |
| Laeva jõe ja paisjärve puhastamine - I etapp - kalapääsu ehitamine ja paisjärve puhastamine | 206320 | x* | x* | x* |  | Vald+struktuurifondid |
| Laeva jõe ja paisjärve puhastamine - II etapp - jõe puhastamine |  | x* | x* | x* | x* |  |
| Koostöös Tähtvere vallaga Kärevere silla juurde puhkekeskuse rajamine |  | 10000 |  |  |  | Vald+struktuurifondid |
| Spordipargi rajamine Laeva külla |  |  | x* | x* | x* |  |
| Investeeringud kokku | 319268 | 287000 | 46000 | 46000 |  |  |
| TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE |  |  |  |  |  |  |
| Perearstikeskuse rek - II etapp |  |  | 70000 | x* | x* | Vald+struktuurifondid |
| Väänikvere tee 7 sotsiaalmajaks väljaehitamine I etapp - eeltööd (projekt) |  |  |  |  |  | Vald |
| Väänikvere tee 7 sotsiaalmajaks väljaehitamine II etapp - ehitustööd |  | 100000 | 100000 |  |  | Vald+struktuurifondid |
| Investeeringud kokku |  | 100000 | 170000 |  |  |  |
| KÜLAARENG |  |  |  |  |  |  |
| Mänguväljakute uuendamine | 5000 | x | x* | x* | x* | Vald+struktuurifondid |
| Kärevere kooli renoveerimine |  |  |  |  | x | Vald+struktuurifondid |
| Siniküla sauna renoveerimine |  |  |  |  | x | Vald+struktuurifondid |
| Laeva külas saun-puhkekeskuse rajamine |  |  |  |  | x | Vald+struktuurifondid |
| Noortekeskuse loomine | x |  |  |  |  | Vald+struktuurifondid |
| Investeeringud kokku | 5000 |  |  |  |  |  |
| JUHTIMINE JA HALDUS |  |  |  |  |  |  |
| Investeeringud kokku | 0 | 0 |  |  |  |  |
| KOKKU | 348268 | 387000 | 216000 | 46000 |  |  |
| * - Projektitaotlus vastavalt avatud meetmete võimalustele |  |  |  |  |  |  |

2014-2017 ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA TÄITMINE

Hinnang 2014-2017 arengukava tegevuskavas toodud tegevuste/ülesannete ja projektide täitmisele: + - täidetud, v - osaliselt täidetud, ? - dokumenteeritud informatsioon puudub, 0 – täitmata.

| Nr | Tegevus | 2014 | Märkus |
| --- | --- | --- | --- |
| LASTEAED |  |  |  |
| 1 | Lasteaia ventilatsiooni väljaehitamine | + | 2014. a. toimus ehitus |
| Tehniline infrastruktuur |  |  |  |
| 2 | Valla teede rekonstrueerimine | v | Koostati Laeva-Palupõhja tee tehniline projekt Teostati Keskuse ringtee geodeetilised ja ehitusgeoloogilised uuringud |
| TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE |  |  |  |
| 3 | Väänikvere tee 7 rekonstrueerimise projekti koostamine | + | Koostati rekonstrueerimise projekt |

Seletuskiri

Määruse eelnõu „Laeva valla arengukava 2012-2025 muutmine“ juurde

Eelnõu eesmärk

Määruse eelnõu koostamise eesmärk on muuta Laeva valla arengukava 2012-2025 punkti 5 ehk tabelit „Tegevuskava ja investeeringud 2015 – 2025“.

Eelnõu juriidiline alus

kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7 ja § 372 lg 7

§ 22.  	Volikogu pädevus

- Volikogu ainupädevusse kuulub järgmiste küsimuste otsustamine:

7) 	valla või linna arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmine ning muutmine;

§ 372. Arengukava ja eelarvestrateegia koostamine, menetlemine, vastuvõtmine ning avalikustamine

(7)	Valla- või linnavolikogu kinnitab arengukava ja eelarvestrateegia määrusega hiljemalt käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud tähtpäevaks. Arengukava ja eelarvestrateegia peavad olema vastu võetud enne eelseisva aasta eelarve vastuvõtmist.

Laeva vallavalitsus arutas käesolevat määrust 16.10.2014. a. istungil ja otsustas selle suunata Laeva vallavolikogu menetlusse.

Ulvi Viilvere