LAEVA VALLAVOLIKOGU

MÄÄRUS

| Laeva | .11.2014.a. nr |
| --- | --- |

Laeva valla arengukava aastateks 2012-2025

muutmine ja uue redaktsiooni kinnitamine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7 ja § 372 lg 7 alusel.

§ 1. 	Kinnitada Laeva valla arengukava aastateks 2012-2025 uus redaktsioon (käesolevale määrusele lisatud).

§ 2.  Tunnistada kehtetuks Laeva Vallavolikogu 26.11.2013. a. määrus nr 1 „ Laeva           valla arengukava aastateks 2012-2025 muutmine ja uue redaktsiooni kinnitamine“.

§ 3. 	Määrus jõustub 01. jaanuaril 2015. a.

| Kaido Põdersoo |  |
| --- | --- |
| Vallavolikogu esimees |  |

Lisa 1

Laeva Vallavolikogu 00.00.2014. a.

# 5.Tegevuskava ja investeeringud 2015 – 2025

| TEGEVUS | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2025 | RAHASTAMISE ALLIKAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HARIDUS |  |  |  |  |  |  |  |
| Koolimaja remont - II etapp (klassiruumi ümberehitus, sh. ahjude väljalõhkumine) | 10 000 |  |  |  |  | x* | Vald |
| Koolimaja remont - IV etapp (vahelagede rek.) |  |  |  |  |  | x | Vald+struktuurifondid |
| Staadioni rekonstrueerimine |  |  |  |  |  | x | Vald+struktuurifondid |
| Investeeringud kokku | 10000 |  |  |  |  |  |  |
| KOOLIEELNE KASVATUS (LASTEAED) |  |  |  |  |  |  |  |
| Lasteaia remont - II etapp (saal, riidehoid, koridor köök) | 14000 |  |  |  |  | x | Vald |
| Investeeringud kokku | 14000 |  |  |  |  |  |  |
| RAAMATUKOGU |  |  |  |  |  |  |  |
| Raamatukogu remont |  |  |  |  |  | x | Vald |
| Investeeringud kokku |  |  |  |  |  |  |  |
| KULTUURIMAJA |  |  |  |  |  |  |  |
| Inventari soetamine |  |  |  |  |  | x | Vald |
| Investeeringud kokku |  |  |  |  |  |  |  |
| TEHNILINE INFRASTRUKTUUR |  |  |  |  |  |  |  |
| Üldvalgustuse parendamine (Siniküla küla, Laeva küla, Kärevere küla) |  |  |  |  |  | x | Vald+struktuurifondid |
| Veevarustuse tagamine Siniküla külas Pilpa teel | 5000/5000 |  |  |  |  |  | Vald+KIK |
| Reservpumbamaja rekonstrueerimine |  | 10650/60350 |  |  |  |  | Vald+struktuurifondid |
| Valla teede rekonstrueerimine | 82948 | 46000 |  | 46000 | 46000 | x | Vald |

| TEGEVUS | 2015 | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2019-2025 | RAHASTAMISE ALLIKAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matkaradade rajamine |  |  |  |  |  | x | Vald+struktuurifondid |
| Kergliiklustee rajamine I etapp – projekti koostamine | 3000/17000 |  |  |  |  |  | Vald+struktuurifondid |
| Kergliiklustee rajamine lI etapp – ehitustööd |  | 24000/136000 |  |  |  |  | Vald+struktuurifondid |
| Laeva jõe ja paisjärve puhastamine - I etapp - kalapääsu ehitamine ja paisjärve puhastamine | 10000/190860 |  |  |  |  |  | Vald+struktuurifondid |
| Laeva jõe ja paisjärve puhastamine - II etapp - jõe puhastamine |  | x* |  | x* | x* | x* |  |
| Koostöös Tähtvere vallaga Kärevere silla juurde puhkekeskuse rajamine |  | 10000 |  |  |  |  | Vald+struktuurifondid |
| Spordipargi rajamine Laeva külla |  |  |  |  |  | x* | Vald+struktuurifondid |
| Investeeringud kokku | 100948/212860 | 90650/196350 |  | 46000 | 46000 |  |  |
| TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE |  |  |  |  |  |  |  |
| Perearstikeskuse rek - II etapp |  |  |  | 14000/56000 |  | x* | Vald+struktuurifondid |
| Väänikvere tee 7 sotsiaalmajaks väljaehitamine I etapp - eeltööd (projekt) |  |  |  |  |  |  | Vald |
| Väänikvere tee 7 sotsiaalmajaks väljaehitamine II etapp - ehitustööd |  | 20000/80000 |  | 20000/80000 |  |  | Vald+struktuurifondid |
| Investeeringud kokku |  | 20000/80000 |  | 34000/136000 |  |  |  |
| KÜLAARENG |  |  |  |  |  |  |  |
| Mänguväljakute uuendamine | 5000 |  |  |  |  | x* | Vald+struktuurifondid |
| Kärevere kooli renoveerimine |  |  |  |  |  | x | Vald+struktuurifondid |
| Siniküla sauna renoveerimine |  |  |  |  |  | x | Vald+struktuurifondid |
| Laeva külas saun-puhkekeskuse rajamine |  |  |  |  |  | x | Vald+struktuurifondid |
| Investeeringud kokku | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| Investeeringud kokku | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| KOKKU | 72000/270808 |  | 89650/297350 | 59000/157000 | 46000 |  |  |
| * - Projektitaotlus vastavalt avatud meetmete võimalustele |  |  |  |  |  |  |  |

2014-2017 ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA TÄITMINE

Hinnang 2014-2017 arengukava tegevuskavas toodud tegevuste/ülesannete ja projektide täitmisele: + - täidetud, v - osaliselt täidetud, ? - dokumenteeritud informatsioon puudub, 0 – täitmata.

| Nr | Tegevus | 2014 | Märkus |
| --- | --- | --- | --- |
| LASTEAED |  |  |  |
| 1 | Lasteaia ventilatsiooni väljaehitamine | + | 2014. a. toimus ehitus |
| Tehniline infrastruktuur |  |  |  |
| 2 | Valla teede rekonstrueerimine | v | Koostati Laeva-Palupõhja tee tehniline projekt Teostati Keskuse ringtee geodeetilised ja ehitusgeoloogilised uuringud |
| TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE |  |  |  |
| 3 | Väänikvere tee 7 rekonstrueerimise projekti koostamine | + | Koostati rekonstrueerimise projekt |

Teede kapitaalremondiks planeeritud eelarvesse 81 000 eurot. Tellitud on Palupõhja tee tehniline projekt 2 592 eurot ja keskuse ringtee uuring 2 460 eurot, kokku 5052 eurot. Tee remont teostamata, kuna loodetakse saada 2015 aastal  rahalisi vahendeid EAS- st (Tartu MV kaudu).

Eelarvesse planeeritud 206 320 eurot paisjärve puhastamiseks. Teostatud 2 520 (kalapääsu KMH), tasuti projektijuhi personalikulud 300 euro.2013 aastal tasuti eelprojekti tegemise eest 2640 eurot. Toimus kinnistu taotlemine vallavalitsusele (augustis, arve 25.08.2014 maksumusega 300 eurot). Projekti venimise põhjuseks ka projektijuhi lahkumine ning seoses sellega venised pikemaks kooskõlastamise tähtajad.

Täiendavalt koostati asulas asuva haljastusala projekt maksumusega 2 160 eurot.

Elamumajanduse eelarvesse planeeritud 5 000 eurot. Tellitud endise vallamaja rekonstrueerimise projekt.

Veevarustuse eelarvesse planeeritud Siniküla küla Pilpa tee veevarustuse tagamine    10 000 eurot. Veemajanduse arengukava puudumise tõttu tegemata.

Perearstikeskuse investeeringud planeeritud eelarvesse 70 000 eurot. Meie esitatud taotlus  perearstikeskuse renoveerimiseks ei rahuldatud.

Lasteaed- külakeskuse ventilatsiooni ehitus ei ole lõppenud (vaegtööd), puudub üleandmise-vastuvõtmise akt. Toimus teise korruse rühma ruumide remont.

Käesoleval aastal tegemata jäänud investeeringud, väljaarvatud perearstikeskuse soojustamine, suunatakse 2015. aasta eelarvesse.

Seletuskiri

Määruse eelnõu „Laeva valla arengukava 2012-2025 muutmine“ juurde

Eelnõu eesmärk

Määruse eelnõu koostamise eesmärk on muuta Laeva valla arengukava 2012-2025 punkti 5 ehk tabelit „Tegevuskava ja investeeringud 2015 – 2025“.

Eelnõu juriidiline alus

kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7 ja § 372 lg 7

§ 22.  	Volikogu pädevus

- Volikogu ainupädevusse kuulub järgmiste küsimuste otsustamine:

7) 	valla või linna arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmine ning muutmine;

§ 372. Arengukava ja eelarvestrateegia koostamine, menetlemine, vastuvõtmine ning avalikustamine

(7)	Valla- või linnavolikogu kinnitab arengukava ja eelarvestrateegia määrusega hiljemalt käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud tähtpäevaks. Arengukava ja eelarvestrateegia peavad olema vastu võetud enne eelseisva aasta eelarve vastuvõtmist.

Laeva vallavolikogu arutas käesolevat määrust 28.10.2014. a. istungil ja otsustas selle suunata avalikustamisele.

Ulvi Viilvere